## Slide 1: Shifts happen - Sprint 2
Matteo Basili - 0342020
Massimo Buniy - 0350022
Federico Cappellini - 0342018
Alessandro Finocchi - 0340543
A.A. 2024/2025

## Slide 2: AGENDA
GOALS
1
ISSUES
2
CONCLUSIONS
3
2
Strengthen Testing
A
Multi-Tenancy development
B
Other tasks
D
Code analysis options
C

## Slide 3: GOALS
3
Potenziare i test di integrazione
Sviluppare due soluzioni1 di multi-tenancy e integrarle nel progetto
Studiare soluzioni di analisi statica e (dinamica) del codice
Completare task relative alla gestione dei turni

## Slide 4: GOAL: Strengthen Testing
4
Dopo il lavoro di refactoring del codice e le modifiche alla logica dell’anno passato, molte classi di test sono diventate obsolete e quindi inutilizzabili
In previsione anche dell’utilizzo dei tool di analisi del codice è utile avere una test suite in visione di una coverage significativa
Si sono recuperate circa la metà dei package di testing precedentemente presenti, aggiornando i test al loro interno con la nuova logica introdotta nell’applicazione
Vedere package di test assegnazioneTurni, cambiaPassword, controllerscheduler, giustificaForzatura, login, preferences, preferenze (ovvero holiday)

## Slide 5: GOAL: Multi-Tenancy development
5
Dove memorizzare il tenant ID
Come il backend determina il tenant ID ad ogni richiesta
JWT-claim-based Pattern: Store the tenant ID in a JWT claim Soluzione: Il token incapsula il tenant in modo sicuro e compatto essendo cifrato e firmato, oltre a far rimanere l’URL pulito. Inoltre, si integra bene con il framework di sicurezza che stiamo utilizzando.

## Slide 6: GOAL: Multi-Tenancy development
6
Come partizionare i dati: l’isolamento dei dati, in modo che un tenant non possa vedere quelli di un altro tenant, è importante per garantire la sicurezza e la privacy
Single Database,
Separate Schemas
Separate Database
per tenant

## Slide 7: GOAL: Multi-Tenancy development
7
Single Database, Separate Schemas: Panoramica
Ogni tenant ha il proprio schema all'interno dello stesso database fisico
- Meccanismo:
  Spring/Hibernate può passare dinamicamente da uno schema all’altro in base al tenant, determinato durante il runtime
- Vantaggi:
  Migliore segregazione dei dati
  Più semplice eliminare o migrare un singolo tenant
- Svantaggi:
  Il carico alto di un tenant può influenzare gli altri tenant
  Gestione potenzialmente complicata di molti schemi in un unico database

## Slide 8: GOAL: Multi-Tenancy development
8
Single Database, Separate Schemas: Implementazione
- Estrazione dell'identificatore del tenant:
  Approccio JWT-claim-based + ThreadLocal per identificare il tenant
- Configurazione di Hibernate:
  Configurato Hibernate con MultiTenancyStrategy.SCHEMA
  Implementato un CurrentTenantIdentifierResolver che restituisce il nome dello schema
  Implementato un MultiTenantConnectionProvider che configura la connessione al database affinché utilizzi lo schema specifico del tenant
- Migrazioni:
  Manualmente per ciascuno schema

## Slide 9: GOAL: Multi-Tenancy development
9
Single Database, Separate Schemas:
Flusso di lavoro
- Per ogni richiesta HTTP:
  Si estrae il tenant ID dal JWT
  Si assegna il tenant ID estratto come tenant corrente al TenantContext
Per ogni interazione col database, Hibernate:
  Utilizza il CurrentTenantIdentifierResolver per identificare il tenant corrente dal TenantContext
  Utilizza il MultiTenantConnectionProvider per configurare la connessione al database utilizzando lo schema relativo al tenant corrente

## Slide 10: GOAL: Multi-Tenancy development
10
Separate Database per Tenant: Panoramica
Ogni tenant ha il proprio database fisico
- Meccanismo:
  Si mantiene a runtime una mappa che lega i tenant al rispettivo Database
- Vantaggi:
  Livello più alto di sicurezza dei dati
  Isolamento delle performance
  Scalabilità
  Alto livello di personalizzazione del DB per il tenant
- Svantaggi:
  All'aumentare del numero di tenant aumenta anche la complessità del sistema
  Costi delle infrastrutture potenzialmente più alti
  Difficoltà nel replicare un cambiamento su uno schema

## Slide 11: GOAL: Multi-Tenancy development
11
Separate Database per Tenant: Implementazione
- Estrazione dell'identificatore del tenant:
  Approccio JWT-claim-based + ThreadLocal per identificare il tenant
- Configurazione di Hibernate:
  Configurato Hibernate con MultiTenancyStrategy.DATABASE
  Implementato un CurrentTenantIdentifierResolver che restituisce il nome del database
  Implementato un MultiTenantConnectionProvider che configura la connessione allo specifico database relativo al tenant
- Migrazioni:
  Manualmente per ciascun database

## Slide 12: GOAL: Multi-Tenancy development
12
Separate Database per Tenant: Flusso di lavoro
- Per ogni richiesta HTTP:
  Si estrae il tenant ID dal JWT
  Si assegna il tenant ID estratto come tenant corrente al TenantContext
Per ogni interazione col database, Hibernate:
  Utilizza il CurrentTenantIdentifierResolver per identificare il tenant corrente dal TenantContext
  Utilizza il MultiTenantConnectionProvider per configurare la connessione al database utilizzando lo schema relativo al tenant corrente

## Slide 13: GOAL: Code Analysis options
13
ANALISI STATICA
Strumenti Backend (Java) SonarCloud: analisi approfondita della qualità del codice, rileva bug, vulnerabilità e code smells SpotBugs: Strumento leggero e specializzato per rilevare bug specifici del codice Java. Facilmente integrabile in IntelliJ tramite Plugin. PMD: Completa SpotBugs rilevando problemi di stile e migliorando la leggibilità del codice. | Strumenti Frontend (React) ESLint: Standard de facto per l'analisi del codice JavaScript. Rileva problemi di sintassi e aderenza alle best practice. Lighthouse: Strumento indispensabile per analizzare performance, SEO, e accessibilità delle applicazioni web. DependaBot: Strumento di GitHub che automatizza la gestione delle dipendenze nei progetti software.

## Slide 14: GOAL: Code Analysis options
14
ANALISI DINAMICA:
Java Profilers Goal: fornire insight su vari aspetti di runtime di un applicazione (memory usage, cpu consumption, garbage collection, potential bottlenecks…) VisualVM: tool open-source free che fa profiling di cpu in real-time, memoria, thread, GC, oltre a permettere anche analisi di thread Jprofiler, YourKit: commerciali | Sec.&Vulnerability Scanners OWASP ZAP: tool open-source free che prova a sfruttare vulnerabilità conosciute (SQL injection, XSS, …). E’ facile da automatizzare in pipeline di CI/CD e ha un ecosistema di plugin molto vasto per ampliare le sue features. Necessità di esperienza nell’ambito della sicurezza per interpretare correttamente i risultati. Burp suite: commerciale, più features
Monitoring&Observability Spring Boot Actuator: built-in dentro Spring, fornisce diverse features per aiutare a monitorare una app spring con la sua health, dump, environment, dump, e si integra facilmente con altri sistemi come Prometheus. Utilizza gli endpoint HTTP per interagire con l’applicazione New relic, Datadog: commerciali | Frontend analysis React Dev Tools: estensione di browser per debugging di componenti React: permette di ispezionarne l’architettura, i cambi di stato e le performance al rendering. Fatto apposta per un’architettura React component-based. Così si possono trovare bottleneck nel rendering e ineffiecienze nella gestione dello stato Sentry: commerciale

## Slide 15: GOAL: Other tasks
15
Per quel che riguarda la issue #599, è stato creato un dialog per l’inserimento dei turni durante la creazione di un servizio

## Slide 16: GOAL: Other tasks
16
Implementati i controlli per far si che ad ogni mansione di ogni turno ci sia almeno un medico strutturato
Aggiunta la possibilità di creare uno schedulo di un giorno
Risolto il problema dello stop della schedulazione al primo vincolo non soddisfatto
  ora i turni verranno riempiti il più possibile
  un turno è infattibile se per definizione nessun medico strutturato disponibile per almeno una delle mansioni

## Slide 17: RECAP
17
Stato | Pesi | 
✅ | 5 | Risolvere il problema riscontrato nella schedulazione
✅ | 3 | Test di integrazione: ripristino test già presenti
✅ | 4 | Studiare le soluzioni di analisi statica (e poi dinamica se non ha richiesto troppo tempo quella statica) del codice
✅ |  | Sviluppo MT soluzione 2
✅ |  | Sviluppo MT soluzione 3
✅ |  | Integrare soluzioni MT nel progetto
✅ | 5 | Aggiungere la possibilità di creare turni ad un servizio medico
INIZIO: | 30/12/24
FINE: | 13/1/25

## Slide 18: RECAP
18
 | Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment | Totale | Percentuale
Matteo Basili |  |  | 7 | 22 |  |  | 9 | 4 |  | 42 | 32,68%
Massimo Buniy |  | 2 | 1,5 | 24,5 |  |  |  |  |  | 28 | 21,79%
Federico Cappellini |  |  | 2 | 30 |  |  | 2,5 |  |  | 34,5 | 26,85%
Alessandro Finocchi |  | 2,5 | 4 | 2 | 13 |  |  | 3,5 |  | 25 | 18,68%
Totale per disciplina | 0 | 4,5 | 14,5 | 78,5 | 13 | 0 | 11,5 | 7,5 | 0 | 128,5 | 
Percentuale per disciplina | 0,00% | 3,50% | 11,28% | 60,31% | 10,12% | 0,00% | 8,95% | 5,84% | 0,00% |  | 

## Slide 19: ISSUES
19
Durante la risoluzione delle task accordate, il team ha riscontrato:
Problema nella delete di un servizio rispetto alla logica precedente

## Slide 20: CONCLUSIONS
GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!
https://github.com/CSW-Teams
20
Project links:
Notes: Parla delle metriche che ci interessano: kappa, auc, recall, npofb20… POSSO FARE 4 SLIDE (1 PER OGNI METRICA) PER OGNI PROGETTO, quindi in totale 8 slide, e dedicare le ultime 3 alle conclusioni, ultima slide con i link utili e ringrazio per l’attenzione