## Slide 1: Shifts happen - Sprint 3
Matteo Basili - 0342020
Massimo Buniy - 035002d2
Federico Cappellini - 0342018
Alessandro Finocchi - 0340543
A.A. 2024/2025

## Slide 2: AGENDA
GOALS
1
ISSUES
2
CONCLUSIONS
3
2
Multi-Tenancy integration
A
Analysis tool integration
B
Other tasks
E
Soft delete implementation
C
Strengthen testing
D

## Slide 3: GOALS
3
Integrare i prototipi di multitenancy nel branch main e testarli
Integrazione dei tool di analisi del codice
Implementazione soft delete
Continuare il ripristino dei test
Completare task relative alla gestione dei turni

## Slide 4: GOAL: Multi-Tenancy integration
5
FEDERICO E MATTEO

## Slide 5: GOAL: Analysis tool integration
13
MASSIMO

## Slide 6: GOAL: Soft delete implementation
5
MASSIMO E MATTEO

## Slide 7: GOAL: Strengthen testing
4
ALE (PROVA A FA QUALCOS ALTRO MA NON LO SA SE RIESCE)
Notes: Tra le issues delineate anche negli scorsi sprint si è osservata la mancanza di test, i quali erano stati disabilitati poiché usavano una nomenclatura e una logica obsoleta, che andava integrata con le modifiche che ci sono state negli anni passati… Un risultato importate da riportare è stato che, una volta integrata la nuova logica e nomenclatura nei vecchi test, questi continuavano a passare, indice di una buona definizione iniziale.

## Slide 8: GOAL: Other tasks
15
Issue #611: Per inserire uno stato dei turni si è lavorato con il componente Scheduler della libreria DevExtreme P.s: per il futuro, se servirà nuovamente lavorare sul componente per gli appuntamenti, ricordarsi che è stato implementato in modo custom

## Slide 9: GOAL: Other tasks
15
Issue #607: MASSIMO
Issue #609: FEDERICO

## Slide 10: RECAP
17
Stato | Pesi | 
✅ | 5 | Risolvere il problema riscontrato nella schedulazione
✅ | 3 | Test di integrazione: ripristino test già presenti
✅ | 4 | Studiare le soluzioni di analisi statica (e poi dinamica se non ha richiesto troppo tempo quella statica) del codice
✅ |  | Sviluppo MT soluzione 2
✅ |  | Sviluppo MT soluzione 3
✅ |  | Integrare soluzioni MT nel progetto
✅ | 5 | Aggiungere la possibilità di creare turni ad un servizio medico
INIZIO: | 30/12/24
FINE: | 13/1/25
CAMBIAREEEEEEEE

## Slide 11: RECAP
18
 | Business Modeling | Requirements | Analysis and design | Implementation | Test | Deployment | Configuration management | Project management | Environment | Totale | Percentuale
Matteo Basili |  |  | 7 | 22 |  |  | 9 | 4 |  | 42 | 32,68%
Massimo Buniy |  | 2 | 1,5 | 24,5 |  |  |  |  |  | 28 | 21,79%
Federico Cappellini |  |  | 2 | 30 |  |  | 2,5 |  |  | 34,5 | 26,85%
Alessandro Finocchi |  | 2,5 | 4 | 2 | 13 |  |  | 3,5 |  | 25 | 18,68%
Totale per disciplina | 0 | 4,5 | 14,5 | 78,5 | 13 | 0 | 11,5 | 7,5 | 0 | 128,5 | 
Percentuale per disciplina | 0,00% | 3,50% | 11,28% | 60,31% | 10,12% | 0,00% | 8,95% | 5,84% | 0,00% |  | 
CAMBIAREEEEEEEE

## Slide 12: ISSUES
19
Durante la risoluzione delle task accordate, il team ha riscontrato:
ISSUES

## Slide 13: CONCLUSIONS
GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!
https://github.com/CSW-Teams
20
Project links:
Notes: Parla delle metriche che ci interessano: kappa, auc, recall, npofb20… POSSO FARE 4 SLIDE (1 PER OGNI METRICA) PER OGNI PROGETTO, quindi in totale 8 slide, e dedicare le ultime 3 alle conclusioni, ultima slide con i link utili e ringrazio per l’attenzione